# **Documento de planificación del desarrollo del proyecto**

## Integrantes:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Email Corporativo |
| Aguilar Alhama, Andrés | [andagualh@alum.us.es](mailto:andagualh@alum.us.es) |
| Hernández Rodríguez, Iván | [ivaherrod1@alum.us.es](mailto:ivaherrod1@alum.us.es) |
| Coza Mateos, Pedro | pedcozmat@alum.us.es |
| Alferez Richarte, Álvaro | alvalfric@alum.us.es |
| Moreno Delgado, Pablo | pabmordel@alum.us.es |
| Cárdenas Meneses, Iván | ivacarmen@alum.us.es |

## Tutor: José M. García

## Planificación de historias de usuario por sprint y asignación por parejas

Las parejas en las que se divide el grupo son las siguientes:

* Pareja 1: Pedro Coza y Pablo Moreno
* Pareja 2: Álvaro Alférez e Iván Cárdenas.
* Pareja 3: Andrés Alhama e Iván Hernández.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 | | | Sprint 2  (66% HU) | | | Sprint 3  (85% HU) | | | Sprint 4  (100% HU) | | |
| Parejas | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| HU-001 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-002 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-003 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-004 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-005 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| HU-006 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| HU-007 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-008 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-009 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| HU-0010 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| HU-0011 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-0012 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-0013 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-0014 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% HU  completadas | SPRINT 2 | | | | | | | | | | | |
| SPRINT 3 | | | | | | | | | | | |
| HU-0015 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| HU-0016 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| HU-0017 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| HU-0018 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 85% HU  completadas | SPRINT 3 | | | | | | | | | | | |
| SPRINT 4 | | | | | | | | | | | |
| HU-0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| HU-0020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| HU-0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| HU-0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |